德财基〔2023〕审预字第004号

关于长安路扩建（龙潭庵段）项目房屋拆迁

安置补偿费预算的审核报告

常德经济技术开发区征拆征收工作指挥部办公室：

根据财政部财建〔2009〕648号《财政投资评审管理规定》，我中心组织评审小组对长安路扩建(龙潭庵段)项目房屋拆迁安置补偿费预算（以下简称本项目）进行了评审。你单位应对送审资料的真实性、合法性、完整性负责。现将评审情况总结归纳如下：

一、项目概况

本项目经区管理委员会专题会议纪要《关于“企业共享服务中心”项目专题会议纪要》（第7次）、区管理委员会专题会议纪要《关于企业共享服务中心第五次调度会议纪要》（第18次）、区管理委员会领导对区项目推进中心《关于长安路（龙潭庵段）拆迁遗留问题的情况报告》和区征地拆迁工作协调办公室《关于长安路（龙潭庵段）项目陈学安、陈学进户的财评补差报告》的批示批准，需拆迁樟木桥街道办事处龙潭庵社区集体土地房屋31户，拆迁房屋面积16050.7m2，送审金额65194374.3元。项目资金来源为政府投资。

本项目中陈学安、陈学进2户在（德财基〔2018〕审预字第083号）《关于兴德路以北地块管线项目征地拆迁补偿费预算的审核报告》已审核，本次仅对以上2户进行预算补差，其余29户购房补贴未纳入此次评审，共涉及金额30874393元。

二、评审依据

- 区征拆征收工作指挥部办公室报送的《长安路扩建（龙潭庵段）项目房屋拆迁安置补偿费预算》预算方案、送审单、征地红线图及项目资料等；

- 区征拆征收工作指挥部办公室《长安路扩建（龙潭庵段）项目预算送审报告》；

- 区征拆征收工作指挥部办公室《关于项目名称变更的情况说明》；

- 区管理委员会专题会议纪要《关于“企业共享服务中心”项目专题会议纪要》（第7次）；

- 区管理委员会专题会议纪要《关于企业共享服务中心第五次调度会议纪要》（第18次）；

- 区项目推进中心《关于长安路（龙潭庵段）拆迁遗留问题的情况报告》;

- 区征拆征收工作指挥部办公室《关于长安路（龙潭庵段）项目陈学安、陈学进户的财评补差报告》；

- 樟木桥街道办事处、区城市管理中心、区征拆征收工作指挥部办公室和自然资源和规划局经开区分局共同认定的《未经登记房屋性质认定意见》；

- 樟木桥街道龙潭庵社区居民委员会、樟木桥街道征收征拆办公室、区征地拆迁所共同认定的《长安路扩建（龙潭庵段）项目住宅房屋出租及经营性质认定表》；

- 区财政局投资评审中心《关于兴德路以北地块管线项目征地拆迁补偿费预算的审核报告》（德财基〔2018〕审预字第083号）；

- 常德市人民政府《关于印发〈常德市集体土地征收与房屋拆迁补偿安置办法〉的通知》（常政发〔2019〕5号）；

- 区城市建设管理领导小组《关于执行〈常德市集体土地征收与房屋拆迁补偿安置办法〉有关操作细则的通知》；

- 区管理委员会《关于印发〈常德经济技术开发区集体土地房屋拆迁安置实施细则〉的通知》（德管发〔2019〕6号）；

- 其他相关文件及现场踏勘了解的情况。

- 评审范围及程序

（一）评审范围

长安路扩建（龙潭庵段）项目房屋拆迁安置补偿费预算，含房屋拆迁补偿费、货币安置补贴、工作经费和不可预计费等。

（二）评审程序

1、成立评审小组，熟悉资料，制单评审方案；

2、组织现场踏勘，测量，留取影像资料；

3、审查、取证、计量、分析、汇总，形成初步评审结论；

4、组织对账，形成评审意见，由其各方签字确认；

5、整理评审工作底稿等资料，出具评审报告并归档。

四、评审中发现的主要问题与审核情况

1、房屋结构补偿费因送审房屋结构类别高套、房屋面积多计，审减42.58万元；

2、室内设施包干补偿费因房屋结构类别调整、房屋面积核减，审减12.68万元；

3、室外设施包干补偿费因送审多计，审减6万元；

4、层高补偿费因送审高报，审减38.48万元；

5、交房腾地奖因送审多计，审减3万元；

6、房屋超深基础补偿费按砖混类房屋面积30元/m2统筹，审减0.11万元；

7、其他补偿费因送审多计，审减4.64万元；

8、经营损失补偿费因送审单价高套，面积多计，审减12.28万元；

9、货物转运补偿费因送审数量多计，单价高报，审减13.07万元；

10、固定围墙或自然院落外设施按合法住房面积30元/m2统筹，审减1.15万元；

11、房屋拆迁误工费送审多计，审减0.06万元；

12、货币安置补贴（购房补贴）送审多计，审减13.2万元；

13、工作经费因计费基数调整，审减7.36万元；

14、不可预计费因计费基数调整，审减7.36万元；

15、不评审购房补贴少计，审减269.28万元。

五、评审结论

本项目建设单位预算送审金额为65194374元，初审金额为30179638元；复审金额为30007480元，审减金额为35186894元（其中未纳入此次评审金额为30874393元，技术性审减为4312501元）,审减率12.57%。

六、相关事项说明及评价建议

- 本项目中陈学安、陈学进2户在（德财基〔2018〕审预字第083号）《关于兴德路以北地块管线项目征地拆迁补偿费预算的审核报告》已审核，审核金额为394.64万元，本次仅对以上2户进行预算补差；

- 本项目根据建设单位送审报告，除陈学安、陈学进2户外，其余29户购房补贴不纳入此次评审，涉及金额2956.8万元；

- 本项目采用货币补偿安置方式计算，实施时如采用其它安置方式，其补偿标准应做相应调整；

- 区征地拆迁工作协调办公室和项目业主应切实加强沟通与衔接，对项目范围内的土地及地上附着物进行全面的调查、核实，杜绝重复报审、重复补偿；

- 该预算金额只能作为本项目征地拆迁补偿控制性依据，实施时务必按政策标准执行。

常德经济技术开发区财政局投资评审中心

2023年2月1日