德财基〔2023〕审预字第012号

关于化工园区1号地块及仁德路沿线项目

征地拆迁安置补偿费预算的评审报告

常德经济技术开发区征地拆迁工作协调办公室：

根据财政部财建〔2009〕648号《财政投资评审管理规定》，我中心组织评审小组对化工园区1号地块及仁德路沿线项目征地拆迁安置补偿费预算进行了评审。你单位应对送审资料的真实性、合法性、完整性负责。现将评审情况总结归纳如下：

一、项目概况

化工园区1号地块及仁德路沿线项目征地拆迁安置补偿费预算经区管委会签批的《征拆项目审批表》批准，征收石门桥镇伍家嘴村、乌塘岗村、邱家岗村、新堰岗村集体土地219.5亩；其中化工园区1号地块项目征地188.5亩，含水田135.48亩、宅基地23.01亩、沟路坎6.85亩、旱地10.亩、坑塘水面10.9亩、果园2.18亩，征地范围内拆迁房屋9户，拆迁房屋面积2882m2；仁德路沿线项目征地31亩，含水田8.1亩、宅基地3.8亩、沟路坎0.98亩、坑塘水面18.1亩，征地范围内无房屋拆迁。

项目资金来源为政府投资。

二、评审依据

1、区征地拆迁工作协调办公室报送《化工园区1号地块及仁德路沿线征地拆迁项目》预算方案、送审单、征地红线图及项目资料等；

2、区征地拆迁工作协调办公室补充说明；

3、区管委会《征拆项目审批表》；

4、自然资源和规划局经开区分局《2022年第12批次建设用地项目分类面积表》、《仁德路征地分类面积表》、《2022年第11批次建设用地项目分类面积表》；

5、区征地拆迁工作协调办公室《化工园区1号地块（第11批次范围）拆迁安置资格初审表》；

6、区石门桥人民政府、区城市管理中心、区征拆征收工作指挥部办公室、自然资源和规划局经开区分局《未经登记房屋认定意见》；

7、区管委会对石门桥镇伍家嘴村村民委员会《关于解决邱家岗湖青苗补偿的报告》的批复；

8、区城市建设管理领导小组《常德经济技术开发区关于执行〈常德市集体土地征收与房屋拆迁补偿安置办法〉有关操作细则的通知》；

9、区管理委员会《关于印发〈常德经济技术开发区集体土地房屋拆迁安置实施细则〉的通知》（德管发〔2019〕6号）；

10、常德市人民政府《关于印发〈常德市集体土地征收与房屋拆迁补偿安置办法〉的通知》（常政发〔2019〕5号）；

11、常德市人民政府《关于调整〈常德市征地补偿标准〉的通知》（常政发〔2021〕10号）；

12、其他相关文件及现场踏勘了解的情况。

- 评审范围及程序

（一）评审范围

化工园区1号地块及仁德路沿线项目征地拆迁安置补偿费预算，含土地补偿费、青苗补偿费、附属设施包干补偿费、集体经济组织设施包干补偿费、迁坟补偿费、房屋拆迁补偿费、货币安置补贴、工作经费和不可预计费等相关费用。

（二）评审程序

1、成立评审小组，熟悉资料，制单评审方案；

2、组织现场踏勘，测量，留取影像资料；

3、审查、取证、计量、分析、汇总，形成初步评审结论；

4、组织对账，形成评审意见，由其各方签字确认；

5、整理评审工作底稿等资料，出具评审报告并归档。

- 评审中的主要问题与说明

（一）化工园1号地块项目部分

1、花卉苗木搬迁补偿费零星树木多计，审减0.68万元；

2、地上其他设施补偿费沟渠、涵管与地上附属设施包干及集体经济组织设施包干重复，审减2.18万元；

3、房屋结构补偿费报审房屋面积多计，审减1.77万元；

4、室内设施包干补偿费因房屋面积核减，审减0.98万元；

5、层高补偿费报审错计，审增0.66万元；

6、货币安置补贴预留资金按区征地拆迁工作协调办公室《化工园区1号地块（第11批次范围）拆迁安置资格初审表》安置人数90%预留，审减81.84万元；

7、工作经费因计费基数调整，审减4.34万元；

8、不可预计费因计费基数调整及二次青苗补偿不计取不可预计费，审减5.39万元。

（二）仁德路沿线项目部分

因报审土地面积错计，审增0.05万元。

五、评审结论

本项目建设单位预算送审金额为37210592元（其中化工园区1号地块项目34269176元、仁德路沿线项目2941416元），预算审定金额为36245209元（其中化工园区1号地块项目33303284元、仁德路沿线项目2941925元），审减金额为965383元,审减率2.59%。

其中:初审审定金额36265009元，复审审定金额36245209元，复审审减金额19800元。

六、相关事项说明及建议

1、被征地农民社会保障资金按被征地土地地类补偿费总额的10%进行统筹，金额为1748961元；

2、该项目采用货币补偿安置方式计算，实施时如采用其它安置方式其补偿标准应做相应调整；

3、该项目货币安置补贴按区征地拆迁工作协调办公室《化工园区1号地块（第11批次范围）拆迁安置资格初审表》安置人数90%预留，待安置资格终审后根据终审资料报送二次预算据实增减；

4、区征地拆迁工作协调办公室和项目业主应切实加强沟通与衔接，对项目范围内的房屋及地上附着物进行彻底、全面的调查、核实，杜绝重复报审、重复补偿现象的发生；

5、该预算金额只能作为该项目征地拆迁补偿控制性依据，实施时务必按政策标准执行。

常德经济技术开发区财政局投资评审中心

2023年3月15日