德财基〔2023〕审预字第011号

关于沅江流域（桃源-鼎城段）历史遗留矿山

生态修复项目（武陵区域 2022年度）

工程费预算的评审报告

常德市自然资源和规划局经开区分局：

根据财政部财建〔2009〕648号《财政投资评审管理规定》，我中心组织评审小组对你单位报来的沅江流域（桃源-鼎城段）历史遗留矿山生态修复项目（武陵区域 2022年度）（以下简称本项目）预算进行了评审。你单位应对送审资料的真实性、合法性、完整性负责。现将评审情况总结归纳如下：

一、项目概况

本项目由湖南省自然资源厅《关于<澧水流域（石门-津市段）历史遗留矿山生态修复项目实施方案>和<沅江流域（桃源-鼎城段）历史遗留矿山生态修复项目实施方案>的批复》(湘自资函〔2022〕83号)文件批准立项，计划总投资12980万元（其中：桃源-鼎城段武陵区域涉及投资507万元），项目资金来源中央资金。

本项目位于常德经开区德山街道永丰社区（原常德市茅湾砖厂），涉及两个防治区。防治I区总面积70442m2，全部复垦为建设用地，包括削高垫洼土方量73616.5 m3、分层压实土方量19825 m3、撒播草籽复绿面积70442m2及开挖排水沟1170m、1.5m高竹篱笆围栏502.6m、抽排水估量19825m3等; 防治Ⅱ区总面积43426m2，包括重建生态油茶园23662m2、部分坑塘水面种植水生植物1905m2、栽植冬青167.8m2、新建碎石路455.5m2等。

二、评审依据

1、常德市自然资源和规划局经开区分局报送的《沅江流域（桃源-鼎城段）历史遗留矿山生态修复项目（武陵区域 2022年度）》预算资料，包括施工图、预算书、送审单等；

2、湘自资函〔2022〕83号批复文件；

3、湘自资办发〔2022〕28 号《关于印发<湖南省国土空间生态保护修复项目预算编制指导意见（暂行）>的通知》；

4、财综〔2011〕128 号《土地开发整理项目预算定额标准》；

5、湘财建〔2011〕2号《关于印发<湖南省地项目预算标准(暂行）>的通知》；

6、湘财建〔2014〕22 号《湖南省土地开发整理项目预算补充定额标准》；

7、财建〔2013〕80 号《矿山地质环境恢复治理专项资金管理办法》；

8、国土资发〔2007〕322 号《国土资源部项目支出预算管理办法》；

9、湘国土资发〔2010〕8 号《关于印发<湖南省地质环境项目资金管理暂行办法>的通知》；

10、湘自然资办发〔2019〕40 号《湖南省湘江流域和洞庭湖区山水林湖草生态保护修复工程试点五大矿区生态修复项目管理和资金管理办法》；

11、影响造价相关的法律法规、政策性及其他文件。

- 评审范围及程序

（一）评审范围

沅江流域（桃源-鼎城段）历史遗留矿山生态修复项目（武陵区域 2022年度）项目的工程费用。

（二）评审程序

1、成立评审小组，熟悉资料，制定评审方案；

2、组织现场踏勘、测量，留取影像资料；

3、审查、取证、计量、分析、汇总，形成初步评审结论；

4、组织对账，形成评审意见，由其各方签字确认；

5、整理评审工作底稿等资料，出具评审报告并归档。

四、评审中的主要问题与说明

1、水泵坑塘抽排降水清单项因材料价偏高、抽水台班人工重复，核减金额12998元；

2、削高挖方清单项因定额子目高套，核减金额58212元；

3、客土挖运清单项因定额子目高套，核减金额83236元；

4、撒草籽清单项因材料价偏高，核减金额32403元；

5、栽植法国冬清单项因材料价偏高、定额子目高套，核减金额19236元；

6、栽植油茶清单项清单项因材料价偏高、定额子目高套，核减金额5705元；

7、种植沉水植物单项因材料价偏高，核减金额1253元；

8、种植挺水植物清单项因材料价偏高，核减金额7200元。

五、评审结论

本项目建设单位工程费送审金额为2452160元，工程费审定金额为2213935元，审减金额为238225元,审减率9.71%。

六、相关事项说明及建议

1、根据施工图设计要求，本次预算计取了三年苗木管护费、地表水监测费及土壤监测费，建议建设单位招标时进一步明确、后期管理中加强监督。

2、土方运距按就近取土原则，提供相应依据结算。

3、其他费用和不可预见费共916011元，本次未进行评审。

4、建设单位应做好本项目资金管控，变更增加投资额的应按照德管办发[2020]5号履行变更程序后实施。

常德经济技术开发区财政局投资评审中心

2023年3月6日