德财基〔2023〕审预字第021号

关于经开区6户经营性自建房D级危房征收项目拆迁安置补偿费预算的评审报告

常德经济技术开发区征拆征收工作指挥部办公室：

根据财政部财建〔2009〕648号《财政投资评审管理规定》，我中心组织评审小组对你单位报来的经开区6户经营性自建房D级危房征收项目拆迁安置补偿费预算（以下简称“本项目”）进行了评审。你单位应对送审资料的真实性、合法性、完整性负责。现将评审情况总结归纳如下：

一、项目概况

本项目经区管委会签批的《常德经开区征拆项目审批表》批准，需拆迁石门桥镇、樟木桥街道、德山街道D级危房，共5户、拆迁房屋面积617.9m2；其中潘建浩、冯维花2户符合安置资格。项目资金来源为政府投资。

二、评审依据

- 区征拆征收工作指挥部办公室报送的预算方案、送审单及项目资料等；

- 区管委会签批的《常德经开区征拆项目审批表》；

- 区管理委员会办公室《关于印发〈常德经开区征拆征收工作管理办法（暂行）〉的通知》（德管办发〔2022〕11号）；

- 区城市建设管理领导小组《常德经济技术开发区关于执行〈常德市集体土地征收与房屋拆迁补偿安置办法〉有关操作细则的通知》；

- 常德市人民政府《关于印发〈常德市集体土地征收与房屋拆迁补偿安置办法〉的通知》（常政发〔2019〕5号）；

- 常德市人民政府《关于印发〈常德市集体土地征收与房屋拆迁补偿安置办法〉的通知》（常政发〔2023〕2号）；

- 区既有房屋安全隐患排查整改工作领导小组办公室《关于〈常德经开区居民自建房C/D级危房整治责任清单〉的交办函》；

- 区财政局《关于明确区本级政府性工程建设项目投资评审有关事项的通知》（德财发〔2020〕5号）；

- 石门桥镇、樟木桥街道、德山街道提供的证明材料；

- 其他相关文件及现场踏勘了解的情况。

- 评审范围及程序

（一）评审范围

本项目含房屋结构补偿费、室内外设施包干补偿费、搬家过渡费、交房腾地奖、经营损失补偿费、货币安置补贴、工作经费和不可预计费等。

（二）评审程序

1、成立评审小组，熟悉资料，制单评审方案；

2、组织现场踏勘，测量，留取影像资料；

3、审查、取证、计量、分析、汇总，形成初步评审结论；

4、组织对账，形成评审意见，由其各方签字确认；

5、整理评审工作底稿等资料，出具评审报告并归档。

- 评审中的主要问题与说明

1、房屋结构补偿费送审部分房屋结构类别高套，审减2.8万元；

2、室内设施包干补偿费因房屋结构类别调整，审减1.91万元；

3、超深基础补偿费按砖混类房屋面积30元/m2统筹，审减0.32万元；

4、层高补偿费未达标准层高房屋按规定扣减，审减0.49万元；

5、无安置资格拆迁户不计取过渡费，审减2.16万元；

6、经营损失补偿费送审补偿标准高套，面积多计，审减17.27万元；

7、工作经费因计费基数调整，审减1.23万元；

8、不可预计费因计费基数调整，审减1.23万元。

五、评审结论

本项目建设单位报送的预算金额为3130149元，预算初审金额为2882420元，预算复审金额为2855595元，其中房屋拆迁补偿费2595995元、工作经费129800元、不可预计费129800元，审减金额为274554元,审减率8.77%。

六、相关事项说明及建议

1、本项目采用货币补偿安置方式计算，实施时如采用其它安置方式其补偿标准应做相应调整；

2、区征拆征收工作指挥部办公室和项目业主应切实加强沟通与衔接，对项目范围内的房屋及地上附着物进行全面的调查、核实，杜绝重复报审、补偿；

3、该预算金额只能作为该项目征地拆迁补偿控制性依据，实施时务必按最新政策标准执行。

常德经济技术开发区财政局投资评审中心

2023年6月7日