德财基〔2023〕审预字第022号

关于常德经济技术开发区Y656线何家堤桥

重建工程预算的评审报告

常德经济技术开发区建设管理局：

根据财政部财建〔2009〕648号《财政投资评审管理规定》，我中心组织评审小组对你单位报送的常德经济技术开发区Y656线何家堤桥重建工程（以下简称“本工程”）预算进行了评审。你单位应对送审资料的真实性、合法性、完整性负责。现将评审情况总结归纳如下：

一、工程概况

本工程由湖南省交通运输厅《关于下达2023年度农村公路安防工程和危旧桥梁改造计划的通知》(湘交函〔2023〕629号)批准立项，常德经开区开发建设部《关于启动2023年度农村公路危桥改造工程的请示》批准启动。总投资130万元，项目资金来源政府投资（上级以奖代补资金约51万元，不足部分区财政自筹）。

本工程位于经开区石门桥镇何家堤村（汉德大道与Y656线交汇处），桥长28.4m（含桥头搭板），桥宽7m。工程主要内容为拆除原有桥梁，新建钢筋砼简支梁桥，上部结构采用10m长0.65m厚钢筋砼空心板梁，桥台采用桩柱式台，钻孔灌注桩基础。

二、评审依据

1、常德经济技术开发区建设管理局报送的《常德经济技术开发区Y656线何家堤桥重建工程》预算资料，包括施工图、预算书、送审单等；

2、湖南省交通运输厅《关于下达2023年度农村公路安防工程和危旧桥梁改造计划的通知》(湘交函〔2023〕629号)；

### 3、常德经开区开发建设部《关于启动2023年度农村公路危桥改造工程的请示》；

4、《关于发布常德市二〇二三年第二期建设工程材料预算价格的通知》的通知（湘建价〔2023〕3号）；

5、省交通建设造价管理站《关于发布<2023年2月湖南省交通建设工程材料指导价及公路工程材料价格指数>的通知》（湘交造定字〔2023〕29号）；

6、影响造价相关的法律法规、政策性及其他文件。

- 评审范围及程序

（一）评审范围

本工程预算，含工程费、不可预见费及前期费。

（二）评审程序

1、成立评审小组，熟悉资料，制定评审方案；

2、组织现场踏勘、测量，留取影像资料；

3、审查、取证、计量、分析、汇总，形成初步评审结论；

4、组织对账，形成评审意见，由其各方签字确认；

5、整理评审工作底稿等资料，出具评审报告并归档。

四、评审中的主要问题与说明

（一）审减说明

1、临时供电设施架设、维护与拆除工程量多计，核减21958元；

2、土袋围堰工程量多计且高套子目，核减15046元；

3、砖砌围墙拆除及恢复价格高计，核减3504元；

4、拆除原有旧桥高套子目，核减25927元；

5、桥头路基处理高套子目，核减12445元；

6、桩基础钢护筒工程量多计且高套子目，核减55125元；

7、φ10cm铸铁管工程量多计，核减30273元；

8、工程费减少承包人驻地建设费相应减少，核减7738元；

### 9、不计行车干扰、职工探亲、职工取暖、财务费用、辅助施工等费用，核减12805元；

10、工程费减少前期费相应减少，核减36043元。

（二）审增说明

1、材料价格按省交通厅发布的2023年2月材料价格及市造价站发布的2023年第二期材料价格调整，核增24034元；

2、φ300mmPVC管漏报，核增28279元。

五、评审结论

本工程送审金额为1010401元，审定金额为841850元（其中：工程费772381元、前期费46298元、不可预见费23171元），审减金额为168551元,审减率为16.68%。

六、相关事项说明及建议

1、临时供电设施架设、维护与拆除按5000元暂估，围堰按15000元暂估，砖砌泥浆池、沉淀池制作及拆除外运按20000元暂估；

2、桩基础钢护筒按2m计算；

3、桥梁钢管支架基础按15cm厚砼计算；

4、建设单位应做好本项目资金管控，对于暂列金额、材料暂估价应完善相关签证、询价程序，项目额外需变更增加投资额的应按照德管办发[2020]5号履行变更程序后实施；

5、在项目实施过程中，建设单位应加强检验批、分部分项工程、单位工程验收及隐蔽工程验收管理工作，收集整理隐蔽工程量的相关报验申报资料、原始记录以及相关影像资料，以便办理结算。

常德经济技术开发区财政局投资评审中心

2023年6月26日