德财基〔2023〕审预字第024号

关于原民建一组、四组提前拆迁项目

预算的评审报告

常德经济技术开发区项目推进中心：

根据财政部财建〔2009〕648号《财政投资评审管理规定》，我中心组织评审小组对你单位报送的原民建一组、四组提前拆迁项目（以下简称“本项目”）预算进行了评审。你单位应对其送审资料的真实性、合法性、完整性负责。现将评审情况总结归纳如下：

一、项目概况

本项目经区管委会签批的《征拆项目审批表》批准，需拆迁樟木桥街道苏家渡社区（原民建一组、四组）居民房屋34户，拆迁房屋面积10122m2。

根据《关于原民建1、4组相关项目征拆政策补差报告》的批复和《关于原民建1组、4组提前拆迁项目预算评审有关问题的回复函》，本次预算仅对张礼平等3户、黄清娥等22户只计取房屋拆迁安置补偿政策性补差费用。

项目资金来源为政府投资。

二、评审依据

- 区项目推进中心报送的预算方案、送审单、项目资料等；

- 区管委会签批的《征拆项目审批表》；

- 区管委会对樟木桥街道苏家渡社区居民委员会《关于原民建1、4组相关项目征拆政策补差报告》的批复；

- 区征地拆迁工作协调办公室《关于原民建1组、4组提前拆迁项目预算评审有关问题的回复函》；

- 樟木桥街道办事处、区综合行政执法局、区征地拆迁工作协调办公室、自然资源和规划局经开区分局《未经登记房屋性质认定意见》；

- 樟木桥街道苏家渡社区居民委员会、樟木桥街道征收征拆办公室、区征拆征收工作指挥部办公室《原民建一组、四组提前拆迁项目住宅房屋出租性质认定表》；

- 区征拆征收工作指挥部办公室《原民建1、4组提前拆迁项目拆迁安置资格初审表》；

- 区财政局投资评审中心《关于宏旺石化150米环保拆迁项目（民建一组）房屋拆迁补偿费预算的审核报告》（德财基〔2016〕审预字第033号）；

- 区财政局投资评审中心《关于临沅水片区永丰社区城中村改造项目房屋拆迁安置补偿费预算的审核报告》（德财基〔2017〕审预字第050号）；

- 常德市人民政府《关于印发〈常德市集体土地征收与房屋拆迁补偿安置办法〉的通知》（常政发〔2019〕5号）；

- 区城市建设管理领导小组《关于执行〈常德市集体土地征收与房屋拆迁补偿安置办法〉有关操作细则的通知》；

- 区管理委员会《关于印发〈常德经济技术开发区集体土地房屋拆迁安置实施细则〉的通知》（德管发〔2019〕6号）；

- 其他相关文件及现场踏勘了解的情况。

- 评审范围及程序

（一）评审范围

本项目含房屋拆迁补偿费、货币安置补贴、工作经费和不可预计费等。

（二）评审程序

1、成立评审小组，熟悉资料，制单评审方案；

2、组织现场踏勘，测量，留取影像资料；

3、审查、取证、计量、分析、汇总，形成初步评审结论；

4、组织对账，形成评审意见，由其各方签字确认；

5、整理评审工作底稿等资料，出具评审报告并归档。

四、评审中发现的主要问题与审核情况

1、房屋结构补偿费送审房屋结构类别高套、房屋面积多计，审减38.25万元；

2、室内设施包干补偿费因房屋结构类别调整、房屋面积核减，审减26.29万元；

3、室外设施包干补偿费送审多计，审减4万元；

4、层高补偿费送审高报，审减20.29万元；

5、固定围墙或自然院落外设施按合法住房面积30元/m2统筹，审减3.41万元；

6、房屋超深基础补偿费按砖混类房屋面积30元/m2统筹，审减0.19万元；

7、其他补偿费送审经营面积多计、送审隔热层已计入层高补偿，审减3.12万元；

8、搬家过渡费一宅多户按一户计取，审减0.16万元；

9、交房腾地奖送审多计，审减17万元；

10、货币安置补贴按区征拆征收工作指挥部办公室《原民建1、4组提前拆迁项目拆迁安置资格初审表》安置人数90%预留，审减401.28万元；

11、根据区征拆征收指挥部办公室《原民建1组、4组提前拆迁项目预算送审报告》张礼平等3户2016年审定金额280.64万元和黄清娥等22户2017年审定金额2390.47万元本次预算不评审，审减2671.11万元；

12、工作经费因计费基数调整，审减139.12万元；

13、不可预计费因计费基数调整，审减160.69万元。

五、评审结论

本项目建设单位送审金额为67410452元（其中：26711095元，属于甩项未评审内容），预算初审金额为32885242元，预算复审金额为32561072元，审减金额为8138285元,审减率20.0%。

六、相关事项说明及评价建议

- 本项目采用货币补偿安置方式计算，实施时如采用其它安置方式其补偿标准应做相应调整；

- 常德经济技术开发区项目推进中心和项目业主应切实加强沟通与衔接，对项目范围内的房屋及地上附着物进行全面的调查、核实，杜绝重复报审、补偿；

- 已出具评审报告的张礼平等3户、黄清娥等22户本次评审情况说明：

- 张礼平、郑昭世、莫青娥3户房屋我中心于2016年3月出具的《关于宏旺石化150米环保拆迁项目（民建一组）房屋拆迁补偿费预算的审核报告》（德财基〔2016〕审预字第033号），该3户房屋拆迁补偿费预算评审报告中审定金额为3117932元（其中房屋拆迁安置补偿费2806420元、乡村支持配合奖28064元、工作经费141724元、不可预计费141724元）；

- 黄清娥、张绪银、张建明、郑昭洪、李春友、郑元枝、郑昭群、张礼平、易红、郑隆武、王千稳、郑治堂、王泽民、郑龙花、郑隆忠、高么妹、郑隆文、张礼付、高树均 、郑昭世、郑昭慧、郑昭德22户房屋我中心于2017年5月出具了预算评审报告《关于临沅水片区永丰社区城中村改造项目房屋拆迁安置补偿费预算的审核报告》（德财基〔2017〕审预字第050号），该22户房屋拆迁补偿费预算评审报告中审定金额为26075219元（其中房屋拆迁安置补偿费23904675元、乡村支持配合奖239046元、工作经费724312元、不可预计费1207186元）；

本次评审对以上房屋拆迁安置补偿费用进行政策性补差。

- 该预算金额只能作为本项目征地拆迁补偿控制性依据，实施时务必按政策标准执行。

常德经济技术开发区财政局投资评审中心

2023年6月30日