德财基〔2023〕审预字第041号

关于常德经开区2023年农村公路养护工程

预算的评审报告

常德经济技术开发区建设管理局：

根据财政部财建〔2009〕648号《财政投资评审管理规定》，我中心组织评审小组对你单位报来的常德经开区2023年农村公路养护工程(以下简称“本工程”)预算进行了评审。你单位应对送审资料的真实性、合法性、完整性负责。现将评审情况总结归纳如下：

一、项目概况

本工程由《关于启动2023年农村公路养护工程（切块资金部分）的请示》的批准，总投资87.38万元，项目资金来源为政府投资。

本工程位于常德经济技术开发区石门桥镇，包括C198线、X024线、Y638线、C339线、Y015线、C319线、Y614线、C215线共9条公路的养护工程。

常德经开区2023年农村公路养护工程的道路路面宽度3.5～5.0m，养护方式包括：清缝灌环氧树脂14007m，铺设抗裂贴147m2，原水泥砼路面拉毛1155m2，铺设8cm厚AC-25沥青混凝土面层1320m2，挖除并恢复20cm厚C30水泥砼路面2430m2等。

二、评审依据

1、常德经济技术开发区建设管理局报送的《常德经开区2023年农村公路养护工程》预算书、送审单、设计图等项目资料；

2、《湖南省公路养护工程预算定额》（2013湘养定）；

3、《公路工程预算定额》(JTG/T3832-2018)；

4、《公路工程机械台班费用定额》(JTG/T3833-2018)；

5、《公路养护工程编制办法及定额》(湖南省地方标DB43/T858-2014）；

6、交通运输部办公厅《关于印发<公路工程营业税改增值税计价依据调整方案>的通知》（交办公路〔2016〕66号）；

7、湖南省交通运输厅交通建设造价管理站关于发布《2023年7月湖南省交通建设工程材料参考价及公路工程材料价格指数》的通知；

8、湖南省交通运输厅交通建设造价管理站关于发布《2023 年 6 月、第二季度湖南省交通建设工程材料参考价及公路工程材料价格指数》的通知；

9、常德市财政局《关于规范本级政府投资项目前期服务性费用评审标准及实行PPP项目前期服务性费用打捆包干政策的通知》（常财办发〔2017〕68号）；

10、常德经济开发区财政局《关于明确常德经开区政府投资项目前期服务性费用评审标准及PPP项目前期服务性费用打捆包干政策的通知》（德财函〔2018〕2号）；

11、国家现行规范及强制性标准；

12、影响造价相关的法律法规、政策性及其他文件。

三、评审范围及程序

(一)评审范围

常德经开区2023年农村公路养护工程预算，含工程费、前期费。

(二)评审程序

1、成立评审小组，熟悉资料，制定评审方案；

2、组织现场踏勘，测量，留取影像资料；

3、审查、取证、计量、分析、汇总，形成初步评审结论；

4、组织对账，形成评审意见，由其各方签字确认；

5、整理评审工作底稿等资料，出具评审报告并归档。

四、评审中的主要问题及说明

1、清单第100章总则因取费基数调整，核减1543元；

2、现状水泥砼路面板刨除及外运工程量多计，核减1149元；

3、原水泥砼路面拉毛工程量多计子目高套，核减13964元；

4、抗裂贴单价偏高，核减707元；

5、清缝+灌缝单价偏高，核减15911元；

6、粗粒式沥青砼面层(AC-25C)单价偏高，核减1415元；

7、普通水泥混凝土面板单价偏高，核减32660元；

8、工程设计费、造价咨询费、招标代理费等前期费按相关文件规定计取，核减8327元；

9、监理费按常财办发〔2017〕68号调整，核增1628元。

五、评审结论

本工程建设单位预算送审金额为843804元，审定金额为769757元（其中：工程费730537元、工程建设其他费39220元），审减金额为74047元，审减率为8.78%。

六、相关事项说明及建议

1、建设单位应做好本项目资金管控，对于暂列金额、材料暂估价应完善相关签证、询价程序，项目额外需变更增加投资额的应按照德管办发[2020]5号履行变更程序后实施；

2、在项目实施过程中，建设单位应加强检验批、分部分项工程、单位工程验收及隐蔽工程验收管理工作，收集整理隐蔽工程量的相关报验申报资料、原始记录以及相关影像资料，以便办理结算。

常德经济技术开发区财政局投资评审中心

2023年10月7日