德财基〔2023〕审预字第049号

关于聚合顺二期补征项目征地拆迁补偿费

预算的评审报告

常德经济技术开发区征拆征收工作指挥部办公室：

根据财政部财建〔2009〕648号《财政投资评审管理规定》，我中心组织评审小组对聚合顺二期补征项目征地拆迁补偿费预算（以下简称“本项目”）进行了评审。你单位应对送审资料的真实性、合法性、完整性负责。现将评审情况总结归纳如下：

一、项目概况

本项目经区管委会《关于申请增加工业地块的报告》启动批准，征收德山街道永丰社区集体土地1.99亩，土地类别为采矿用地；征地范围内无房屋拆迁，项目资金来源为政府投资。

二、评审依据

1、区征拆征收工作指挥部办公室报送的《聚合顺二期补征项目征地拆迁补偿费预算》，包括预算方案、送审单、征地红线图及项目资料；

2、区项目推进中心《请示报告单》；

3、常德聚合顺新材料有限公司《关于申请增加工业地块的报告》（常聚顺字〔2023〕第003号）；

4、区管理委员会《关于印发〈常德经济技术开发区集体土地征收与房屋拆迁补偿安置实施细则〉的通知》（常经开管发〔2023〕4号）；

5、区管理委员会办公室《关于印发〈常德经开区征拆征收工作管理办法（暂行）〉的通知》（德管办发〔2022〕11号）；

6、常德市人民政府《关于印发〈常德市集体土地征收与房屋拆迁补偿安置办法〉的通知》（常政发〔2023〕2号）；

7、常德市人民政府《关于调整〈常德市征地补偿标准〉的通知》（常政发〔2021〕10号）；

8、自然资源和规划局经开区分局《聚合顺二期补征确权分类面积表》；

9、其他相关文件及现场踏勘了解的情况。

三、评审范围及程序

（一）评审范围

本项目的地类补偿费、集体经济组织设施包干补偿费、地上附属设施补偿费、迁坟补偿费、水费排渍费、工作经费和不可预计费等。

（二）评审程序

1、成立评审小组，熟悉资料，制定评审方案；

2、组织现场踏勘，测量，留取影像资料；

3、审查、取证、计量、分析、汇总，形成初步评审结论；

4、组织对账，形成评审意见，由其各方签字确认；

5、整理评审工作底稿等资料，出具评审报告并归档。

四、评审中的主要问题与说明

1、地上附属设施补偿费报审补偿单价高套、花卉苗木搬迁数量多计，审减4.59万元；

2、测绘费报审测绘点多计，审减0.81万元；

3、工作经费因计费基数调整，审减0.23万元；

4、不可预计费因计费基数调整，审减0.23万元。

五、评审结论

本项目预算送审金额为444975元，预算审定金额为386301元，其中征地补偿费349001元、工作经费17450元、不可预计费17450元、测绘费2400元，审减金额为58674元,审减率13.19%。

六、相关事项说明及建议

1、被征地农民社会保障资金按被征地土地地类补偿费总额的10%进行统筹，金额为14021元；

2、区征拆征收工作指挥部办公室和项目业主应切实加强沟通与衔接，对项目范围内的房屋及地上附着物进行全面的调查、核实，杜绝重复报审、补偿；

3、该预算金额只能作为该项目征地拆迁补偿控制性依据，实施时务必按最新政策标准执行。

常德经济技术开发区财政局投资评审中心

2023年11月1日