德财基〔2023〕审预字第047号

关于经开区2户经营性自建房D级危房征收项目

拆迁安置补偿费预算的评审报告

常德经济技术开发区征拆征收工作指挥部办公室：

根据财政部财建〔2009〕648号《财政投资评审管理规定》，我中心组织评审小组对经开区2户经营性自建房D级危房征收项目拆迁安置补偿费预算（以下简称“本项目”）进行了评审。你单位应对送审资料的真实性、合法性、完整性负责。现将评审情况总结归纳如下：

一、项目概况

本项目经区管委会对《常德经开区征拆项目审批表》、区既有房屋安全隐患排查整改工作领导小组办公室《关于申请启动3户经营性自建房屋D级危房征收的请示》的批示批准，需征收拆迁樟木桥街道苏家渡社区居民D级危房2户，拆迁房屋面积280.8m2，项目资金来源为政府投资。

二、评审依据

1、区征拆征收工作指挥部办公室报送预算方案、送审单及项目资料；

2、区管委会对区既有房屋安全隐患排查整改工作领导小组办公室《关于申请启动3户经营性自建房屋D级危房征收的请示》的批示；

3、区管委会签批的《常德经开区征拆项目审批表》；

4、区征拆征收工作指挥部办公室《情况说明》；

5、区管理委员会《关于印发〈常德经济技术开发区集体土地征收与房屋拆迁补偿安置实施细则〉的通知》（常经开管发〔2023〕4号）；

6、区管理委员会办公室《关于印发〈常德经开区征拆征收工作管理办法（暂行）〉的通知》（德管办发〔2022〕11号）；

7、常德市人民政府《关于印发〈常德市集体土地征收与房屋拆迁补偿安置办法〉的通知》（常政发〔2023〕2号）；

8、区既有房屋安全隐患排查整改工作领导小组办公室《关于〈常德经开区居民自建房C/D级危房整治责任清单〉的交办函》；

9、区财政局《关于明确区本级政府性工程建设项目投资评审有关事项的通知》（德财发〔2020〕5号）；

10、其他相关文件及现场踏勘了解的情况。

- 评审范围及程序

（一）评审范围

本项目含房屋结构补偿费、室内外设施包干补偿费、搬家过渡费、交房腾地奖、经营损失补偿费、工作经费和不可预计费等。

（二）评审程序

1、成立评审小组，熟悉资料，制定评审方案；

2、组织现场踏勘，测量，留取影像资料；

3、审查、取证、计量、分析、汇总，形成初步评审结论；

4、组织对账，形成评审意见，由其各方签字确认；

5、整理评审工作底稿等资料，出具评审报告并归档。

- 评审中的主要问题与说明

- 房屋结构补偿费送审房屋面积多计、结构高报，审减3.83万元；

- 室内设施包干补偿费因房屋面积核减、结构调整，审减2.5万元；

- 室外设施包干补偿费无安置资格拆迁户按拆部分房屋户10000元/户计取，审减1万元；

- 固定围墙或自然院落外设施按住房面积30元/m2统筹，审减0.15万元；

- 超深基础按砖混类房屋面积30元/m2统筹，审减0.02万元；

- 层高补偿费房屋未达标准层高按规定扣减，审减0.11万元；

- 无安置资格拆迁户不计取过渡费，审减0.72万元；

- 无安置资格拆迁户交房腾地奖按拆部分房屋户20000元/户计取，审减3万元；

- 经营损失补偿费，送审补偿标准高套，面积多计，审减8.81万元；

- 不可预计费因计算基数调整，审减1万元；

- 工作经费因计算基数调整和审减率超15%扣减工作经费，审减1.73万元。

五、评审结论

本项目建设单位预算送审金额为791803元，预算初审金额为568102元，预算审定金额为563051元，其中房屋拆迁补偿费518457元、工作经费18671元、不可预计费25923元，审减金额为228752元,审减率28.89%。

六、相关事项说明及建议

1、本项目采用货币补偿安置方式计算，实施时如采用其它安置方式其补偿标准应做相应调整；

2、区征拆征收工作指挥部办公室和项目业主应切实加强沟通与衔接，对项目范围内的房屋及地上附着物进行全面的调查、核实，杜绝重复报审、补偿；

3、该预算金额只能作为该项目征地拆迁补偿控制性依据，实施时务必按最新政策标准执行。

常德经济技术开发区财政局投资评审中心

2023年10月25日