德财基〔2023〕审预字第051号

关于尚德路石门桥通道项目房屋拆迁安置补偿费预算的评审报告

常德经济技术开发区征拆征收工作指挥部办公室：

根据财政部财建〔2009〕648号《财政投资评审管理规定》，我中心组织评审小组对尚德路石门桥通道项目房屋拆迁安置补偿费预算（以下简称“本项目”）进行了评审。你单位应对送审资料的真实性、合法性、完整性负责。现将评审情况总结归纳如下：

一、项目概况

本项目经区管理委员会《关于启动尚德路石门桥通道征拆项目的请示》启动批准，需拆迁石门桥镇上街居委会居民房屋19户，拆迁房屋面积8137.27m2，其中砖混一类3624.1m2、砖混二类1336.08m2、砖混三类288.17m2、砖木一类155.77m2、砖木二类2048.9m2、偏杂类284.92m2、钢架屋钢架棚399.33m2；根据区征地拆迁所《尚德路通道拆迁项目安置资格初审表》项目符合安置资格拆迁户23户，其中原拆户16户、分支户7户，安置145人。项目资金来源为政府投资。

二、评审依据

1、区征拆征收工作指挥部办公室报送的《尚德路石门桥通道项目房屋拆迁安置补偿费预算》，包括预算方案、送审单、拆迁范围图及项目资料；

2、区征拆征收工作指挥部办公室《关于执行征拆文件的函》；

3、区管理委员会《征拆项目审批表》；

4、区开发建设部《关于启动尚德路石门桥通道征拆项目的请示》；

5、区管理委员会《关于印发〈常德经济技术开发区集体土地征收与房屋拆迁补偿安置实施细则〉的通知》（常经开管发〔2023〕4号）；

6、区管理委员会《关于加强常德经开区征地拆迁及安置（回购）房销售的补充措施》；

7、区管理委员会办公室《关于印发〈常德经开区征拆征收工作管理办法（暂行）〉的通知》（德管办发〔2022〕11号）；

8、区城市建设管理领导小组《常德经济技术开发区关于执行〈常德市集体土地征收与房屋拆迁补偿安置办法〉有关操作细则的通知》；

9、常德市人民政府《关于印发〈常德市集体土地征收与房屋拆迁补偿安置办法〉的通知》（常政发〔2023〕2号）；

10、区征拆征收工作指挥部办公室《关于执行征拆文件的函》；

11、区征拆征收工作指挥部办公室《关于尚德路石门桥通道征拆项目房屋拆迁补偿预算初审中漏报项目的情况说明》；

12、石门桥镇政府、区城市管理中心、区征拆征收工作指挥部办公室、自然资源和规划局经开区分局《未经登记房屋性质认定意见》；

13、区征地拆迁所《尚德路通道拆迁项目安置资格初审表》；

14、其他相关文件及现场踏勘了解的情况。

- 评审范围及程序

（一）评审范围

本项目的房屋结构补偿费、室内外设施包干补偿费、搬家过渡费、交房腾地奖、经营损失补偿费、货币安置补贴、购房补贴、工作经费和不可预计费等相关费用。

（二）评审程序

1、成立评审小组，熟悉资料，制定评审方案；

2、组织现场踏勘，测量，留取影像资料；

3、审查、取证、计量、分析、汇总，形成初步评审结论；

4、组织对账，形成评审意见，由其各方签字确认；

5、整理评审工作底稿等资料，出具评审报告并归档。

- 评审中的主要问题与说明

1、房屋结构补偿费报审部分房屋结构类别高套，审减8.85万元；

2、室内设施包干补偿费因房屋结构类别调整，审减1.37万元；

3、室外设施包干补偿费拆除部分房屋户按1万元/户计取；加工、生产等企业用房的室外设施按重置成本确定补偿，审减3万元；

4、固定围墙或自然院落外设施补偿费按合法住房面积30元/m2统筹，审减1.38万元；

5、层高补偿费未达标准层高房屋按规定扣减，审减7.98万元；

6、搬家过渡费无安置拆迁户不计取过渡费，审减1.44万元；

7、交房腾地奖拆除部分房屋户按2万元/户计取，审减3万元；

8、经营损失补偿费报审停产停业损失补偿（双停补助）补偿单价高报、住宅房屋三相电不计，审减15.48万元；

9、房屋拆迁误工费送审预算漏报，审增1.14万元；

10、货币安置补贴按区征地拆迁所《尚德路通道拆迁项目安置资格初审表》安置面积90%预留，审减145万元；

11、购房补贴按区征地拆迁所《尚德路通道拆迁项目安置资格初审表》安置面积70%预留，审减139.2万元；

12、工作经费因计费基数调整，审减16.28万元；

13、不可预计费因计费基数调整，审减32.52万元。

五、评审结论

本项目建设单位预算送审金额为39749521元，预算初审金额为36070740元，预算审定金额为36005918元，其中房屋拆迁补偿费16577652元、货币安置补贴13050000元、购房补贴3248000元、工作经费1643783元、不可预计费1481383元、测绘费5100元，审减金额为3743603元。

本项目总审减金额3743603元，其中货币安置补贴预留资金审减1450000元、购房补贴预留资金审减1392000元、其他净审减901603元，净审减率2.27%。

六、相关事项说明及建议

1、该项目房屋拆迁采用货币补偿安置方式计算，货币安置补贴按申报面积90%预留，购房补贴按申报面积的70%预留。如该项目进行二次预算送审，需提供已安置人员的安置资格审定资料和购房补贴的相关详细信息以及相关政策性调整文件；

2、《关于印发〈常德经济技术开发区集体土地征收与房屋拆迁补偿安置实施细则〉的通知》（常经开管发〔2023〕4号）实施后，相应的配套文件尚未完善。根据区征拆征收工作指挥部办公室《关于执行征拆文件的函》，项目部分补偿内容暂按（常政发〔2019〕5号）经开区相关配套文件计取；

3、区征拆征收工作指挥部办公室和项目业主应切实加强沟通与衔接，对项目范围内的房屋及地上附着物进行全面的调查、核实，杜绝重复报审、补偿；

4、该预算金额只能作为该项目房屋拆迁安置补偿控制性依据，实施时务必按最新政策标准执行。

常德经济技术开发区财政局投资评审中心

2023年11月9日