
德财基〔2025〕审结字014号

关于2024年常德经开区交通标线增补及交通

标牌新建工程结算的评审报告
常德市公安局交通警察支队直属三大队：

根据财政投资评审管理规定，我中心组织评审小组对你单位报来的2024年常德经开区交通标线增补及交通标牌新建工程（以下简称“本工程”）结算进行了评审。你单位应对送审资料的真实性、合法性、完整性负责。现将评审情况总结归纳如下：

一、工程概况
本工程由常德市公安局交通警察支队直属三大队建设，通过政府采购选取湖南振华建设工程有限公司中标实施。中标金额为211.6万元。工程于2024年11月开工建设，2025年1月完成竣工验收。

本工程位于常德经开区辖区内各路段，主要建设内容包括：乾明路-崇德路、乾明路-有德路、乾明路-青山路、善卷路-崇德路、崇德路-有德路、桃林路-海德路、太阳大道-海德路、桃林路-松林路等8个路口新建48套指路和分道标志牌，其中4800*2100mm指路标志牌24套、4000*25500mm分道标志牌22套、3000*2500mm分道标志牌2套；经石大道（公路路政-车管所路口）、有德路（善卷路-乾明路）等多处城市道路路段、路口及部分企业涂划交通标线约5000平方米。
二、评审依据

1.建设单位报送的《2024年常德经开区交通标线增补及交通标牌新建工程》结算资料，包括结算书、竣工图、签证单、施工图片及现场查勘的实际情况和对账记录等资料；

2.湖南省住房和城乡建设厅《关于印发2020<湖南省建设工程计价办法>及《湖南省建设工程消耗量标准》的通知》（湘建价〔2020〕56号）；

3.湖南省住房和城乡建设厅《关于发布湖南省建设工程计价依据动态调整汇编<2022年度第一期>的通知》（湘建价〔2022〕146号）；

4.湖南省建设工程造价管理总站《关于发布2024年湖南省建设工程人工费指数》（湘建价建〔2024〕20号）；

5.关于印发市本级政府性建设项目评审（审计）标准操作规范（第一至四期及修订版）的通知；
6.影响造价相关的法律法规、政策性及其他文件。

三、评审范围及程序

（一）评审范围

2024年常德经开区交通标线增补及交通标牌新建工程结算工程费。

（二）评审程序
1.成立评审小组，熟悉资料，制定评审方案；

2.组织现场踏勘、测量，留取影像资料；

3.审查、取证、计量、分析、汇总，形成初步评审结论；

4.组织对账，形成评审意见，由其各方签字确认；

5.整理评审工作底稿等资料，出具评审报告并归档。

四、评审中的主要问题与说明
1.标志牌设备基础工程量多计，审减3.54万元；

2.热熔标线工程量多计，审减1.32万元；

3.扣减安全责任险、环境保护税，审减0.58万元；

4.合同价同比例下浮，审减0.1万元。

五、对比合同金额增减情况说明
本工程合同金额为211.6万元，审定金额204.37万元，相比合同造价减少7.23万元，主要情况如下：

1.标志标牌现浇混凝土基础、热熔标线工程量减少，减少6.65万元；
2.扣减安全责任险、环境保护税，减少0.58万元。
六、评审结论
本工程送审金额为2099018元，审定金额为2043719元（工程费用），审减金额为55299元，审减率2.63%。（详见附表）

其中：初审审定金额2048869元，复审审定金额2043719元。（详见附件）
本评审结论是以建设单位提供的项目结算资料、与项目实施时有关的法律法规、计价文件、解释以及报告出具前的工程现状等为依据，基于现有评审资料、评审人员所持有的专业知识和技能经客观分析得出，对评审报告出具后各种因素变动引起的结论调整概不负责。
七、评价与建议

1.此工程无设计变更情况；
2.施工单位在结算时要保持竣工图与其他资料的完整性。
八、评审人员

初审机构：湖南兴诚工程咨询有限公司

初审人员：陈彪              初审负责人：徐祥宏

内审人员：张敏              技术负责人：高绍娟
项目负责人：周文敏
2025年5月8日

附件：2024年常德经开区交通标线增补及交通标牌新建工程结算评审汇总表

附件
	2024年常德经开区交通标线增补及交通标牌新建工程结算评审汇总表
 金额单位：元

	序号
	评审内容
	送审金额
	初审金额
	复审金额
	审减金额
	备  注

	一
	工程费
	2099017.79 
	2048868.86 
	2043719.31 
	55298.48 
	

	　
	合  计
	2099017.79 
	2048868.86 
	2043719.31 
	55298.48 
	审减率2.63%


PAGE  


