德财基〔2025〕审预字014号

关于苏家渡社区原民建八组片区房屋提前拆迁项目（苏家渡、双岗社区）补偿费预算的评审报告

常德经济技术开发区征拆征收工作指挥部办公室：

根据财政部财建财政投资评审管理规定，我中心组织评审小组对苏家渡社区原民建八组片区房屋提前拆迁项目（苏家渡、双岗社区）补偿费预算（以下简称“本项目”）进行了评审。你单位应对送审资料的真实性、合法性、完整性负责。现将评审情况总结归纳如下：

一、项目概况

本项目经中共常德经济技术开发区工作委员会《工委会议纪要》（二0二四年第五号）批准，提前拆迁樟木桥街道苏家渡社区、双岗社区居民房屋29户,拆迁房屋面积7972.32m2；根据区征地拆迁所《常德经开区苏家渡社区原民建村八组片区房屋提前拆迁项目拆迁安置资格初审表》项目符合安置资格原拆户33户、分支户17户。

项目资金来源为政府投资。

二、评审依据

1.区征拆征收工作指挥部办公室报送的《苏家渡社区原民建八组片区房屋提前拆迁项目（苏家渡、双岗社区）补偿费预算》，包括预算方案、送审单及项目资料；

2.中共常德经济技术开发区工作委员会《工委会议纪要》（二0二四年第五号）；

3.区管理委员会办公室《关于印发〈常德经开区征拆征收工作管理办法（暂行）〉的通知》（常经开区管办发〔2023〕4号）；

4.区管理委员会《关于印发〈常德经济技术开发区集体土地征收与房屋拆迁补偿安置实施细则〉的通知》（常经11开管发〔2023〕4号）；

5.区管理委员会《关于加强常德经开区征地拆迁及安置（回购）房销售的补充措施》；

6.区征拆征收工作指挥部办公室《关于执行〈常德市集体土地征收与房屋拆迁补偿安置办法〉有关操作细则》；

7.市人民政府《关于印发〈常德市集体土地征收与房屋拆迁补偿安置办法〉的通知》（常政发〔2023〕2号）；

8.区管理委员会《关于征地拆迁、控违拆违等有关问题专题会议纪要》；

9.区征拆征收工作指挥部办公室《常德经济技术开发区集体土地房屋拆迁安置资格会审暂行办法》；

10.区征拆征收工作指挥部办公室《关于苏家渡社区原民建9组片区房屋提前拆迁预算调增的报告》；

11.樟木桥街道办事处、区征地拆迁所、区城市管理中心、自然资源和规划局经开区分局《民建八组提前拆迁项目未经登记房屋调查意见》；

12.区征地拆迁所《常德经开区苏家渡社区原民建村八组片区房屋提前拆迁项目拆迁安置资格初审表》；

13.其他相关文件及现场踏勘了解的情况。

三、评审范围及程序

（一）评审范围

本项目的房屋拆迁补偿费、货币安置补贴、购房补贴、工作经费和不可预计费等相关费用。

（二）评审程序

1.成立评审小组，熟悉资料，制定评审方案；

2.组织现场踏勘，测量，留取影像资料；

3.审查、取证、计量、分析、汇总，形成初步评审结论；

4.组织对账，形成评审意见，由其各方签字确认；

5.整理评审工作底稿等资料，出具评审报告并归档。

四、评审中的主要问题与说明

1.房屋结构补偿费报审房屋面积多计、结构类别高套，审减18.5万元；

2.室内设施包干补偿费因房屋面积多计、结构类别调整，审减10.95万元；

3.室外设施包干补偿费报审多计一户，审减2万元；

4.层高补偿费报审数量多计，审减4.12万元；

5.房屋超深基础按砖混类房屋面积30元/m2统筹，审减0.27万元；

6.固定围墙或自然院落外设施补偿费按合法住房面积30元/m2统筹，审减0.65万元；

7.搬家过渡费报审多计一户，审减0.94万元；

8.货币安置补贴按区征地拆迁所《常德经开区苏家渡社区原民建村八组片区房屋提前拆迁项目拆迁安置资格初审表》安置面积90%预留，审减237万元；

9.购房补贴按区征地拆迁所《常德经开区苏家渡社区原民建村八组片区房屋提前拆迁项目拆迁安置资格初审表》安置面积70%预留，审减227.52万元；

10.工作经费因计费基数调整，审减23.72万元；

11.不可预计费因计费基数调整，审减12.66万元；

12.报审汇总少计，审增25.84万元。

五、评审结论

本项目建设单位预算送审金额为51861753元，审定金额为46736852元（其中房屋拆迁补偿费16090556元、货币安置补贴21330000元、购房补贴5308800元、工作经费2136468元、不可预计费1871028元），审减金额为5124901元，审减率9.88%。（详见附表）

建设单位对所提交的预算项目资料真实性、完整性负责。本评审结论是以建设单位提供的项目资料为依据，基于现有评审资料、评审人员所持有的专业知识和技能经客观分析得出，对评审报告出具后各种因素变动引起的结论调整概不负责。

六、相关事项说明及建议

1. 该项目房屋拆迁补偿费采用货币补偿安置方式计算，货币安置补贴按区征地拆迁所《常德经开区苏家渡社区原民建村八组片区房屋提前拆迁项目拆迁安置资格初审表》安置面积的90%预留、购房补贴按区征地拆迁所《常德经开区苏家渡社区原民建村八组片区房屋提前拆迁项目拆迁安置资格初审表》安置面积的70%预留；

2.区征拆征收工作指挥部办公室和项目业主应切实加强沟通与衔接，对项目范围内的房屋及地上附着物进行全面的调查、核实，杜绝重复报审、补偿；

3.本次预算金额只能作为本项目征地拆迁补偿控制性依据，实施时务必按最新政策标准执行。

七、评审人员

初审机构：湖南清华工程管理有限公司

初审人员：彭建、郑治铭     初审负责人：彭建

内审人员：元惠敏

项目负责人：梅智凯

2025年4月27日

附件：苏家渡社区原民建八组片区房屋提前拆迁项目（苏家渡、双岗社区）补偿费预算评审汇总表 
附件

| 苏家渡社区原民建八组片区房屋提前拆迁项目（苏家渡、双岗社区）补偿费预算评审汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 金额单位:元 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 报审金额 | 审定金额 | 审减金额 | 备注 |
| 一 | 房屋拆迁补偿费 | 16464831 | 16090556 | 374275 |  |
| 1 | 房屋结构补偿费 | 8151218 | 7966174 | 185044 |  |
| 2 | 室内设施包干补偿费 | 4145354 | 4035888 | 109466 |  |
| 3 | 室外设施包干补偿费 | 810000 | 790000 | 20000 |  |
| 4 | 层高补偿费 | 389917 | 348726 | 41191 |  |
| 5 | 超深基础统筹 | 161235 | 158534 | 2701 |  |
| 6 | 固定围墙或自然院落外设施 | 210607 | 204134 | 6473 |  |
| 7 | 交房腾地奖 | 2160000 | 2160000 | 0 |  |
| 8 | 搬家过渡费 | 387000 | 377600 | 9400 |  |
| 9 | 经营损失补偿费 | 32100 | 32100 | 0 |  |
| 10 | 房屋拆迁误工费 | 17400 | 17400 | 0 |  |
| 二 | 货币安置补贴预留资金 | 23700000 | 21330000 | 2370000 |  |
| 三 | 购房补贴预留资金 | 7584000 | 5308800 | 2275200 |  |
| 四 | 工作经费 | 2373652 | 2136468 | 237184 | 5% |
| 五 | 不可预计费 | 1997652 | 1871028 | 126624 | 5% |
| 六 | 报审汇总少计 | -258382 | 0 | -258382 |  |
| 合 计 |  | 51861753 | 46736852 | 5124901 | 9.88% |