
德财基〔2025〕审预字038号

关于常德经开区化工园区一级消防站信息化

基础设施建设项目预算的评审报告
常德经济技术开发区开发建设局：

根据财政投资评审管理规定，我中心组织评审小组对你单位报来的常德经开区化工园区一级消防站信息化基础设施建设项目（以下简称“本项目”）预算进行了评审。你单位应对送审资料的真实性、合法性、完整性负责。现将评审情况总结归纳如下：
一、项目概况
本项目由常德经济技术开发区产业发展局《关于常德经济技术开发区化工园区一级消防站项目可行性研究报告的批复》（产管项〔2024〕27号）、《关于调整常德经济技术开发区化工园区一级消防站项目名称、建筑面积等的批复》（产管项调〔2024〕14号）、常德经济技术开发区开发建设部2025年7月31日《关于启动常德经开区化工园区一级消防站信息化基础设施建设项目的请示》文件批准立项，资金来源政府投资。本次评审内容为批准项目中的机房设备及通信系统工程。
本项目主要建设内容为119智能接处警系统、消防站联动控制系统、出动三色指示系统、出动车库倒计时控制系统、消防站与支队语音联网、接警广播系统、综合布线、网络设备、安防系统、视频会议系统及扩声系统、信息发布系统以及办公设备等。

二、评审依据
1.建设单位报送的《常德经开区化工园区一级消防站信息化基础设施建设项目》预算资料，包括技术方案、施工图、预算书、送审单等资料；

2.常德市行政审批服务局、常德市财政局《关于印发市级信息化建设项目初步设计方案编制规范和支出预算编制标准（试行）的通知》（常行审发〔2023〕7号）；

3.市场询价；
4.影响造价相关的法律法规、政策性及其他文件。

三、评审范围及程序
（一）评审范围

常德经开区化工园区一级消防站信息化基础设施建设项目预算，含信息化系统建设费、配套服务费。

（二）评审程序

1.成立评审小组，熟悉资料，制定评审方案；

2.组织现场踏勘、测量，留取影像资料；

3.审查、取证、计量、分析、汇总，形成初步评审结论；

4.组织对账，形成评审意见，由其各方签字确认；

5.整理评审工作底稿等资料，出具评审报告并归档。

四、评审中的主要问题与说明
1.119智能接处警系统软件单价高报，审减0.1万元；

2.消防站联动控制系统单价高报，审减0.3万元；

3.出动三色指示系统单价高报，审减0.35万元；

4.出动车库倒计时控制系统单价高报，审减1.64万元；

5.消防站与支队语音联网单价高报，审减2.2万元；

6.接警广播系统单价高报，审减1.06万元；

7.综合布线单价高报，审减2.36万元；

8.网络设备单价高报，审减0.69万元；

9.安防系统单价高报，审减1.86万元；

10.视频会议系统及扩声系统单价高报，审减1.06万元；

11.信息发布系统单价高报，审减3.25万元；

12.办公设备单价高报，审减0.45万元；
13.系统集成费因取费基数调整，审减0.6万元；

14.方案设计费因取费基数调整，审减0.39万元；

15.项目监理费因取费基数调整，审减0.3万元。
五、评审结论
本项目建设单位送审金额为1288200元，审定金额为1122103元（其中：信息化系统建设费1074914元、配套服务费47189元），审减金额为166097元，审减率12.89%。（详见附件）
六、相关事项说明及建议
1.该评审结论可作为常德经开区化工园区一级消防站信息化基础设施建设项目招标上限值的依据。
2.建设单位应做好本项目资金管控，对于暂估、暂列金额应完善相关程序，项目额外需变更增加投资额的应按照德管办发〔2020〕5号文件履行变更程序后实施。
3.在项目实施过程中，建设单位应加强单位工程验收及隐蔽工程验收管理工作，收集整理隐蔽工程量的相关报验申报资料、原始记录以及相关影像资料，以便办理结算。
七、评审人员
评审机构：湖南中咨工程管理咨询有限公司

初审人员：陈进芳                初审负责人：刘文讯

复审人员：张敏                  技术负责人：高绍娟
项目负责人：梅智凯
2025年9月11日

附件：常德经开区化工园区一级消防站信息化基础设施建设项目预算评审汇总表

附件
	常德经开区化工园区一级消防站信息化

基础设施建设项目预算评审汇总表

金额单位：元

	序号
	评审内容
	送审金额
	审定金额
	审减金额
	备  注

	一
	信息化系统建设费
	1234136
	1074914
	159222
	

	二
	配套服务费
	54064
	47189
	6875
	　

	1
	方案设计
	30788
	26873
	3915
	

	2
	项目监理
	23276
	20316
	2960
	

	　
	合  计
	1288200 
	1122103
	166097
	审减率12.89%


PAGE  


